鲁启·智慧谷一期能源站建设运营项目

供冷工艺

设

计

服

务

合

同

甲  方： 海南恒基新能源产业有限公司

乙  方：

日  期：  2026年 2月

签订地点： 海南省海口市

甲方： 海南恒基新能源产业有限公司

乙方：

甲乙双方经谈判确定乙方为鲁启·智慧谷一期能源站建设运营项目供冷工艺设计的设计单位，委托乙方承担该项目的施工图设计，乙方资质符合国家具体相关规定。

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规规定，本着平等、自愿、诚实、信用的原则，就权利、义务达成如下协议，并共同遵守。

- 项目概况

- 项目名称：鲁启·智慧谷一期能源站建设运营项目供冷工艺设计

- 项目地点：海南省海口市

- 设计内容及分界点

- 鲁启智慧谷一期B13地块、B14地块能源站（3MW供冷能力）的施工图、竣工图设计；设计主要内容包括能源站供冷工艺设计、电气设计、自控系统设计、编制工程量清单及控制价等。

- 设计成果交付及要求

- 乙方应按本合同约定的设计期限，向甲方交付完整、合格的设计成果，成果形式及数量如下：

- （1）工程量清单及控制价最终稿纸质版，共叁套（3套），加盖公章；

- （2）纸质版施工蓝图：捌套（8套），图纸应加盖乙方设计出图专用章，图纸内容清晰、完整、符合国家及行业制图标准；

- （3）电子版设计图、工程量清单及控制价：提供可编辑的原生设计电子文件（如CAD等格式），确保文件可正常打开、编辑与修改，满足甲方后续深化、报审及施工使用需求；

- （4）PDF 版设计图、工程量清单及控制价：提供与纸质版图纸、工程量清单及控制价内容完全一致的PDF格式文件，文件应清晰可辨、便于传阅、打印及存档。

- 乙方交付的设计成果应满足本项目施工、报建、验收及归档的全部要求，若交付成果不符合约定，乙方应在甲方指定时限内无偿补正、重制，直至符合要求。

- 工程设计期限

计划开始日期： 2026 年  月  日；

计划结束日期： 2026 年   月  日；

总日历天数为：合同签订后     天，总日历天数与计划开始、完工日期计算的天数不一致时，以总日历天数为准。

- 质量标准

质量标准：按甲方与本项目业主签订的合同有关质量的约定及操作细则、国家行业现行相关规范及规定：

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012

《高效制冷机房技术规程》T/CECS 1012-2022

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 GB 50236-2011

《蓄能空调工程技术标准》 JGJ 158-2018

《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014

《工业金属管道设计规范》 GB 50316-2000

《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2015

《绿色建筑评价标准》  GB/T 50378-2019

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB 55015-2021

《建筑环境通用规范》 GB 55016-2021

《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243-2016

《海南省公共建筑节能设计标准》 DBJ46-03-2017

《海南省绿色建筑评价标准（民用建筑篇）》DBJ46-064-2023

《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019

以上所列规范如有遗漏以国家现行的相关规范，标准和规定为准。

六、设计费及付款方式

本合同含税总价为人民币（￥   ），其中：不含税总价为，税额   元 ，税率   。

- 本项目工程内容为：鲁启智慧谷一期B13地块、B14地块能源站（3MW供冷能力）供冷工艺、电气、自控系统施工图设计、竣工图设计及编制工程量清单及控制价。

支付方式如下：

- 进度款：乙方提交本项目纸质版施工图蓝图、工程量清单及控制价最终稿后，甲方10个工作日内向乙方支付合同额50%作为进度款，共计人民币 （￥   元）；

- 本项目工程竣工验收合格后，甲方10个工作日内向乙方支付合同额30%，共计人民币 （¥    元）；

- 乙方提交纸质版竣工图并经甲方确认后，甲方10个工作日内向乙方支付合同额20%，共计人民币（￥     元）；

- 本合同含税总价为人民币   （￥    元），乙方按    %税率开具增值税专用发票，可选择一次性开具合同全额发票交付甲方，或按各付款节点对应金额分次开具；乙方完成发票开具并交付甲方后，甲方按上述约定节点支付对应款项。

七、双方义务与责任

1. 甲方联系人： 蓝乾溪（电话：13118083731）

2. 乙方联系人：

3. 若合同签订人非法人，需出示以甲方格式的授权委托书 。

4. 甲方责任

4.1 甲方按乙方要求内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反现行国家、行业的规范、标准进行设计。

4.2 甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按规定的交付设计文件时间顺延；甲方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

4.3 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

4.4 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，应退还设计质量保证金；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，按实际工作量全部支付，并应退还设计质量保证金。

4.5 甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费。

4.6 甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期，且甲方应支付赶工费。

4.7 在设计文件中选用国家标准图、建筑行业标准图、地方标准图均由甲方负责解决。

5. 乙方责任

5.1乙方应按现行国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件（除出现4.1、4.2、4.4、     4.5的规定情况除外），并对提交的设计文件的质量负责。

5.2 负责对厂商提供的设计资料进行审查，配合甲方进行该合同项目的设计联络会、招标会工作。

5.3 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定。

5.4 由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

5.5乙方交付设计文件后，按规定参加有关设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充；乙方按合同规定时限交付设计文件，一年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

5.6乙方应根据甲方的要求及工程进展需要，对土建施工、设备安装和调试阶段及时进行现场服务。

5.7 在设计文件中选用的设计院内部标准图、通用图均由乙方负责提供。

5.8应甲方的要求，乙方承诺在本工程的设计过程中不得随意变更各专业设计负责人，如需变更，须征得甲方的同意。

5.9 本工程供冷站工艺设计质量须严格符合国家现行工程建设强制性标准、供冷行业专项规范及本合同相关约定，在保障供冷站系统运行安全、功能匹配、工况稳定、运维可靠的前提下，统筹兼顾方案经济性、技术实用性与设施合规性。设计工作以经济效益为核心导向，采用成熟先进的供冷工艺设计理念、技术方法及优化方案，科学规划供冷站工艺布局、合理选型工艺设备、优化系统管路配置，打造适配项目需求、运行高效节能、具备专业适配性与技术先进性的现代化供冷站。乙方应树立设计工作贯穿供冷站工程建设全过程、覆盖工艺设计、施工配合、调试验收等各环节的专业服务意识，持续提升设计成果质量、设计工作效率及全流程技术服务水平。同时，乙方应在原有设计方案基础上开展供冷工艺深化与优化设计工作，在全面满足甲方使用需求、严格恪守安全生产相关规定及现行规范标准要求的前提下，科学合理控制工程建设成本，并实现成本最优化管控。

八、合同生效及终止

- 乙方出现工期严重延误等有损公司名誉、经济情况的，甲方有权解除本合同，停止支付合同款项，并要求乙方赔偿损失。

- 本合同一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份，双方法定代表人或授权代表人签章并加盖公章/合同章后生效。

- 对合同有任何修改或补充，双方应本着平等、自愿、诚实、信用的原则签订补充协议。补充协议应为书面形式，且需经双方法定代表人或授权代表人签章并加盖公章/合同章，具有同等法律效力。

九、其 它

本合同未尽事宜，双方协商解决。如发生争议，协商不成时，则提交海南仲裁委员会仲裁。

后附：廉洁从业协议书

---------------以下无正文-------------

（此页无正文，为签署页）

| 甲方名称（盖章）： 海南恒基新能源产业有限公司 | 乙方名称（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代表人：（签字或盖章） | 法定代表人或授权代表人：（签字或盖章） |
| 联系人：蓝乾溪 13118083731 | 联系人： |
| 地址：海南省海口市江东新区江东大道202号江东发展大厦B座4层0806号房 | 地址： |
| 电 话：13118083731 | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行：中国工商银行海口江东支行 | 开户银行： |
| 银行帐号： 2201 0606 0900 0022 038 | 银行帐号： |

附件：廉洁从业协议书

廉洁从业协议书

甲方：海南恒基新能源产业有限公司

乙方：

为规范合作双方的商业行为，维护公平竞争，经甲乙双方协商，一致同意签订如下廉洁从业协议书。

1.双方应严格遵守中华人民共和国有关法律法规以及反对商业贿赂的有关规定。严格履行双方签订的合同或协议，遵守商业道德和市场规则，共同营造公平公正的商务交易环境。

2.甲方严禁本公司员工有任何违反职业道德的不廉洁商业行为，禁止本公司员工索要或接受乙方及其相关单位和人员提供给个人的佣金、回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等；不得参加乙方及其相关单位安排的可能影响工程建设管理的宴请及健身、娱乐、旅游等活动。若甲方发现乙方以不正当竞争手段拉拢、贿赂甲方员工，一经查实，甲方除根据中华人民共和国有关法律法规及合同约定要求乙方赔偿由此造成的损失外，甲方有权在海南恒基及各子公司内对乙方给予通报并列入合作黑名单，禁止其后期参与入围甲方工程的建设。

3.乙方应严禁本公司的员工以任何形式、任何理由向甲方员工个人提供佣金、回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等；不得为甲方员工安排有可能影响严格进行工程建设管理的宴请、健身、娱乐、旅游等活动。若乙方发现甲方员工在商务活动中存在以不正当手段试图直接或间接从乙方获取个人利益的行为时，应予拒绝并及时向甲方的监督部门举报。

4.本协议书经双方签署后立即生效。

甲乙双方若通过招投标或其他方式签订交易合同的，本协议书作为交易合同的附件，与合同具有同等法律效力；双方未签订交易合同的，本协议书独立有效。

5.甲乙双方及其人员在经济合同履行完毕后，发生或发现违反本协议书规定的行为，仍按本协议书规定处理。

6.本协议书一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份，具有同等法律效力。

甲方：海南恒基新能源产业             乙方：

有限公司

(盖章)                             （盖章）

法定代表人(签字)：                   法定代表人(签字)：

或授权代表人(签字)：                 或授权代表人(签字)：