维修合同

合同编号：[  ]

需求方（以下简称甲方）：海南省桂林洋公用事业发展有限公司

统一社会信用代码：91460100MA5RF8R816

经营地址：海口市桂林洋经济开发区兴洋大道94号

法定代表人：周正栋

联系方式：0898-65710083

维修方（以下简称乙方）：

统一社会信用代码：

经营地址：

法定代表人：

联系方式：

鉴于：

经双方友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及甲方所在地的相关法律法规，达成如下协议：

第一条 维修内容

甲方委托乙方对其管辖范围内的设施设备，包括[修缮因“摩羯”台风影响受损生活垃圾屋（亭）]进行维修维护，具体服务内容详见本合同附件《维修服务清单》。对于本合同未列明或做出约定的项目，由乙方另行报价，并经甲方确认后在《维修服务清单》内补充。

第二条 维修期限

本合同签订之日起[ 25 ]天内完成所有维修项目。如因不可抗力等特殊原因导致工期延误，双方应书面协商确定新的工期。

第三条 维修服务质量标准及验收

（一）质量标准：所有维修服务及提供的物料须符合国家相关质量安全标准和行业规范，维修后的设备或结构须恢复至正常的功能状态，无安全隐患，外观应整洁，无明显损坏和修复痕迹。对于涉及人身安全的设施，应牢固可靠，符合安全高度和间距要求。

（二）性能标准：维修后的设备、设施能够正常运行，达到其设计的功能要求及其原有性能指标。

（三）维修服务完成后，乙方应先进行自检，确保维修质量符合标准；然后由甲方进行检查验收，如有必要，可邀请第三方检测机构进行检测。

（四）验收时，应按照上述验收标准进行逐项检查并填写验收单。如果在验收过程中发现不合格的情况，乙方应在[ 5 ]个工作日内进行整改，直至达到验收标准；对于严重不合格的项目，可要求返工或扣除相应的维修款。

[（五）其他要求： 无 。]

第四条 维修费用及支付方式

（一）暂定总价合同为（大写）人民币[   ]（¥   ），不含税金额（大写）人民币[   ]（¥   ），税率   %，最终结算金额以甲乙双方确认的工程量并结合各清单单价来确认。该费用为综合含税包干价，包括人工费、差旅费、交通费、伙食费等因本次服务产生的所有费用，除本合同约定费用外，甲方无需再向乙方支付任何费用。

（二）支付方式：合同签订后，甲方对全部维修项目进行验收合格后30个工作日内，甲方通过银行转账的方式向乙方一次性支付全部费用的[ 80 ]%，剩余[ 20 ]%作为质量保证金，待质保期后一次性付清。

（三）收款账户及开票信息

乙方指定收款账户：

开户行：

地  址：

账  户：

账  号：

甲方开票信息：

名称：海南省桂林洋公用事业发展有限公司

账号：21293001040005112

纳税人识别号：91460100MA5RF8R816

地  址：海口市桂林洋开发区兴洋大道94号

电  话：0898-65710083

（四）付款前，乙方应提供合法有效的 增值税专用发票☑  增值税普通发票□ ，否则甲方有权延期付款，并不承担任何责任，且乙方不得以此为由拒绝履行本合同项下的义务，由此造成的损失由乙方承担。如遇国家税率调整，则不含税价格不变，合同含税价及税率相应调整，乙方应按纳税义务发生时的税率开具增值税发票，税率变化导致价税金额的变更应在进度及结算金额中进行调整。

第五条 双方责任与义务

甲方：

（一）甲方有权对乙方的维修服务进行监督检查、验收，确保维修服务符合合同约定的质量和技术要求。

（二）甲方应提供必要协助和配合，以便乙方能够顺利进行维修服务。

（三）甲方应按照合同约定的时间和方式支付维修费用。

乙方：

（一）严格按照本协议要求进行施工，严格执行安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。维修项目完成后，及时清理施工现场，保持维修点的整洁。

（二）乙方未按照合同约定的时间和要求提供维修服务的，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。

（三）因乙方维修服务质量问题导致设备损坏或无法正常运行的，乙方应负责免费维修或更换，并赔偿因此给甲方造成的损失。

（四）甲方无故拖延或拒绝支付维修费用的，乙方有权要求甲方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。

第六条 质量保证

（一）乙方对维修项目提供[ 3 ]个月的质量保证期。在保证期内，如出现非人为维修质量问题，乙方应根据维修事项的紧急程度，3天内免费上门进行维修。

（二）质量保证期自维修项目验收合格之日起计算。

第七条 违约责任

（一）若甲方未按照合同约定支付维修费用，每逾期一天，按照未支付金额的[0.01]%向乙方支付违约金。

（二）因乙方提供的维修服务或更换的物料配件严重不符合质量标准或假冒伪劣的或维修质量问题导致甲方或第三方遭受损失的，甲方有权单方面解除本合同，由此造成的经济损失由乙方承担，甲方并保留追究乙方赔偿商誉损失的权利。

（二）乙方没有在约定维修期限内完成维修工作的，每延迟一天，应按合同约定维修总费用的[0.01]%向甲方支付违约金。如因延迟维修给甲方造成影响的，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。延迟超过[ 15 ]天，甲方有权单方解除合同，乙方应赔偿合同价款[ 5 ]%的违约金并承担由此给甲方带来的全部损失。

（三）未经甲方同意，乙方擅自将维修义务分包或转让给他人的，甲方有权单方解除合同，乙方应赔偿合同价款[ 30 ]%的违约金并承担由此给甲方带来的全部损失。

（四）无故或提前终止合同的，守约方有权要求违约方继续履行合同并承担违约责任，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

（五）甲方因乙方违约为维护权益所产生的包括不限于律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、鉴定费、评估费、差旅费等费用由乙方承担。

第八条 免责条款

（一）本合同所称不可抗力，是指本合同各方不可预见，而且对其发生和产生的后果不能预防或不可避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化等。

（二）本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起7日内书面通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起15日内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

（三）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方可免除部分或全部责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

（四）如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行的，任何一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

第九条 合同变更及解除

（一）甲、乙双方协商一致，可以对合同条款进行变更。

（二）未经合同双方书面同意，任何一方不得提前终止本合同。

（三）甲、乙双方协商一致，可以解除合同。任何一方需提前解除本合同的，应提前[ 3 ]日书面通知对方。

（四）有以下情形之一时，任何一方有权单方面解除合同，并要求对方承担违约责任：

1.因不可抗力致使不能实现合同目的；

2.一方明确表示或以自己的行为表明不履行主要义务；

3.一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

4.其他根据法律规定或合同约定可以解除合同的情形；

（五）合同的解除不影响其他任何合同延伸义务的继续履行。

第十条 争议解决

（一）凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方均应友好协商；协商不成的，通过下列第[ 1 ]种方式解决：

（1）机构仲裁

提交海南国际仲裁院，按照该机构现行有效仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

（2）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（二）合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其它部分应继续执行。

第十一条 通知与送达

（一） 甲乙双方确认各自的合法有效送达地址及联系方式如下（合同履行及争议解决过程中均可按照下列方式进行送达）：

甲方：海南省桂林洋公用事业发展有限公司

送达地址：海口市桂林洋开发区兴洋大道94号

收件人： 张艺

联系方式：13698983093

乙方：

送达地址：

收件人：

联系方式：

（二）一方变更名称、地址、联系人或联系方式的，应当在变更后[ 3 ]日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。变更方未及时通知的，对方当事人按照变更前的信息进行送达的仍视为有效送达，因此产生的不利后果由变更方承担。

（三）一方向另一方送达文件，以被送达方的签收日期作为送达日期。通过快递方式送达的，以快递签收日期为送达日期。被送达方拒收或无法送达的，由交邮后第3日视为已经送达。通过电子文件送达的，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且被系统退回的情况下，自文件进入对方数据电文接收系统即视为送达，若送达日为非工作日，则在下一个工作日视为已经送达。

（四）本条款为独立系款，不受合同整体或其他条款的效力的影响，始终有效。

第十二条 其他条款

（一）本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（二）本合同自双方法定代表人或授权代表人签字并盖章之日起生效，有效期至维修服务的质量保证期结束为止。

（三）本合同一式[ 肆 ]份，由甲方执[ 叁 ]份，由乙方执[ 壹 ]份，具有同等法律效力。

附件：1.维修服务清单

2.维修项目验收单

3.廉政责任书

4.保密协议

5.供应商信用承诺函

| 甲方（盖章）：海南省桂林洋公用事业发展有限公司 |  | 乙方（盖章）： |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人（签章）： |  | 法定代表人或授权委托人（签章）： |
| 经办人（签名）： |  |  |
| 签约时间： 年 月 日 |  |  |

附件1

维修服务清单

本合同期限内，乙方向甲方按以下载明的内容提供维修服务及物料：

| 维修 （设施设备） 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 税率 | 含税单价（元） | 含税总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）： |  | 人民币 元整 （含税） |  |  |  |  |  |  |

| 甲方（盖章）：海南省桂林洋公用事业发展有限公司 |  | 乙方（盖章）： |
| --- | --- | --- |

日期：

附件2

维修项目验收单

项目名称：修缮因“摩羯”台风影响受损生活垃圾屋（亭）

维修地点：桂林洋经济开发区主城区

维修单位：

一、验收内容

（一）维修质量

1.功能性恢复情况：

□完全恢复，达到设计功能要求。

□部分恢复，仍存在以下问题：

2.安全性保障情况：

□符合安全标准和规范，无安全隐患。

□存在以下安全隐患：

3.耐久性评估：

□预计在合理使用期限内保持良好状态。

□对耐久性存在以下疑虑：

（二）工艺标准

1.材料使用：

□ 符合国家标准或行业规范，有合格证书。

□ 部分材料不符合要求：

2.施工工艺：

□ 按照规定工序进行，技术要求达标。

□ 施工工艺存在问题：

（三）外观标准

1. 整洁度：

□ 表面清洁干净，无污渍、灰尘、油污等。

□ 存在外观不整洁问题：

2.颜色一致性：

□ 与周围环境协调一致，无明显色差。

□ 存在色差问题：

3.平整度和垂直度：

□ 符合相关标准。

□ 存在平整度或垂直度不达标：

（四）其他标准

二、验收结论

（一） 验收结果：

□ 合格，同意验收。

□ 不合格，需整改后重新验收。

（二） 验收人员签字：

需求单位经办人：            维修单位经办人：

（三） 验收日期：       年     月     日

三、其他

以上验收单可根据实际维修项目进行调整和完善，确保对维修项目进行全面、准确的验收。

附件3

廉政责任书

需求方（甲方）：海南省桂林洋公用事业发展有限公司

维修方（乙方）：

为加强廉政建设，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保障顺畅的商业秩序和公平的商业环境，确保双方工作人员在合同履行过程中廉洁自律、诚实守信，保护双方的合法权益，经双方协定，签订本廉政责任书。

第一条 双方责任

（一）严格遵守国家法律法规以及廉政建设方面的有关规定。

（二）严格遵守《廉政制度》相关规定。

（三）自确定合同主体、签订合同直至合同履行结束全过程，甲方和乙方应全面履行合同内容及廉政协议的各项规定，自觉按合同办事。

（四）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，法律认定另有说明规定的商业秘密和合同文件除外。

（五）在业务活动中发现对方有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

第二条 甲方责任

甲方及工作人员在合同签订及履行过程中应做到：

（一）严格遵守廉洁从业各项规定，不得以任何形式向乙方索取和收受不正当利益，包括但不限于金钱和实物（如回扣、佣金、股份、股东资格、债券、促销费、赞助费、广告宣传费、劳务费、红包、礼金、含有金额的会员卡、代币卡/券、旅游费用、就业机会、项目机会、各种高档生活用品、奢侈消费品、工艺品、收藏品、房屋、车辆、减免债务、提供担保、免费娱乐、旅游、考察、提供房屋装修、借贷款项、借用物品、特殊待遇等财产性或者非财产性利益等）。

（二）不得在乙方所属单位报销任何应由甲方单位或个人支付的费用；

（三）不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动；

（四）除合同特别约定外，不得向乙方推销或指定使用各种材料及设备等。

第三条 乙方责任

乙方所属工作人员在合同签订及履行过程中应做到：

（一）不得向甲方工作人员及第三方赠送礼品、礼金、有价证券、支付凭证等金钱或实物；

（三）不得为甲方单位或个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等；

（三）不得以任何形式、理由为甲方报销应由甲方单位或工作人员支付的费用；

（四）不得组织有可能影响甲方工作人员履行公职职责或可能影响产品质量、廉政建设的宴请、旅游等各种高消费娱乐活动。

（五）不得为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

（六）如遇到甲方工作人员向乙方单位或个人索要任何不正当利益时，乙方单位或个人有义务向甲方举报。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，追究相关法律责任。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员或所属单位人员有违反本责任书责任行为的，甲方有权要求乙方承担合同总金额30%的违约金；违约情况严重而被当地纪检、监察、检察机关立案调查的，除追究乙方的上述责任外，甲方有权终止与乙方签订的合作合同；违约金不足以弥补给甲方造成的实际经济损失的，乙方应当赔偿给甲方造成的实际经济损失。

（三）双方约定：本责任书由甲方与乙方双方上级主管部门担任监督单位。违约情况发生下由双方监督单位对本责任书履行情况进行检查，提出在本责任书规定范围内的裁定意见。

第五条 本责任书作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力，经双方盖章签字后生效。

第六条 本责任书的有效期与主合同的有效期一致。

第七条 未尽事宜，由双方协商解决。

| 甲方（盖章）：海南省桂林洋公用事业发展有限公司 |  | 乙方（盖章）： |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人（签章）： |  | 法定代表人或授权委托人（签章）： |
| 签约时间： 年 月 日 |  |  |

附件4

保密协议

致：海南省桂林洋公用事业发展有限公司

我司受海南省桂林洋公用事业发展有限公司（以下简称“委托人”）委托，负责修缮因“摩羯”台风影响受损生活垃圾屋（亭）工作，我司在此承诺：

1、保密信息是指在履行本合同过程中获得的委托人及利益相关方的一切非公开资料、信息，包括但不限于关于该项目基础资料及数据，以及本合同内容等，我司对保密信息负有保密义务，我司承诺不以任何方式（包括但不限于复制、仿造等）将保密信息泄露给本合同以外的任何人，不将保密信息用于本项目以外的其他用途。

2、我司承担保密义务直到至本条款中所称的保密信息进入公示领域或委托人将这些保密信息公开为止，不因本合同终止或履行完毕而终止。

3、我司充分了解并知悉，若违反前述承诺，将会损害委托人利益，给委托人带来严重的经济损失或负面影响，我司承担由此引起的所有责任和经济损失，委托人有权依据本承诺函追究我司责任。同时我司愿意承担因违反前述承诺及约定，导致委托人支出的诉讼费、保全费、评估费、鉴定费、调查费、公证费、律师费，以及向第三方支付的赔偿、为应对第三方的指控而支付的一切费用等。

承诺人名称：

日      期：    年    月    日

附件5

供应商信用承诺函

​

致：[海南省桂林洋公用事业发展有限公司]​

[供应商名称]（以下简称“我方”）参与[修缮因“摩羯”台风影响受损生活垃圾屋（亭）]竞价比选/询比价活动，现我方郑重承诺如下：​

- 一、截至本承诺函签署之日，我方不存在下列情形：

- （一）供应商相互串通投标或者与采购人串通投标的，供应商向采购人或者评标委员会成员行贿的；

- （二）以他人名义投标、提供虚假材料或者以其他方式弄虚作假的；

- （三）出让或者出租资格、资质证书供他人投标的；

- （四）供应商或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的；

- （五）成交人将成交项目转让给他人的，将成交项目肢解后分别转让给他人的，违反《中华人民共和国招标投标法》规定将成交项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的；

- （六）成交人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约保证金的；

- （七）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- （八）提供假冒伪劣产品；

- （九）无正当理由擅自变更、中止或者终止合同；

- （十）因供应商原因发生较大及以上安全、质量、环保事故（政府主管部门定性）；

- （十一）框架协议采购项目在框架协议期内拒绝接受采购订单数量达3个的；

- （十二）泄露海口市产业发展投资集团有限公司或子公司的商业秘密，产生不良影响的；

- （十三）因供应商自身或其分包单位原因在项目实施过程中产生上访、围堵、重大舆情等恶性事件，影响海口市产业发展投资集团有限公司或子公司声誉的；

- （十四）擅自更换核心团队/主设备品牌，降低配置，构成实质性违约的；

- （十五）报价失误、漏项导致合同无法履行，又不接受调价或终止合同的；

- （十六）其他违反国家法律、法规行为的。

- 二、我方已充分知晓并同意：若贵单位发现我方存在上述情形之一的，无论本项目进展至何种阶段（包括但不限于响应文件递交、评审、结果公示、合同签订等），贵单位均有权将我方纳入贵单位不良信用主体名单库，并按以下方式处理：

- （一）已提交响应文件的供应商尚未完成评审的，作否决响应资格处理；

- （二）尚未发出成交（入围）通知书的，取消成交（入围）资格；

- （三）已签订框架协议的，不授予新的订单。

同时，我方将承担由此给采购人、采购代理机构造成的全部损失（包括但不限于重新采购的费用、工期延误损失等）。

三、我方保证本承诺函内容真实、准确、完整，不存在任何虚假陈述、隐瞒事实或误导性表述等情形。若本承诺函内容与事实不符，我方自愿接受相关行政监督部门的处罚，并承担由此产生的全部法律责任（包括但不限于对采购人的违约赔偿责任、相应的行政处罚责任等）。

四、本承诺函自我方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起生效，对我方具有法律约束力。​

特此承诺！​

供应商（盖章）：[供应商全称]​

法定代表人（或授权代表人）（签字）： ​

年   月  日